| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.:2810-342.520,2810-341.455 E-mail: teetak@tee.gr, ιστοσελίδα: www.teetak.gr | Ηράκλειο, 12/06/2025 Προς: ─ Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου secmin@ypen.gr ─ Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό president@central.tee.gr |
| --- | --- |

Θέμα: Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ».

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τα ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια που εξακολουθούν να υφίστανται για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Εξοικονομώ».

Παρότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην ανακοίνωση γενικής παράτασης έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και «Εξοικονομώ 2025», εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη παράταση δεν επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων.

Ειδικότερα:

- Ασφυκτικά χρονικά περιθώρια υλοποίησης.

Στην περίπτωση του «Εξοικονομώ 2025», μεσολάβησε σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην ενεργοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης, γεγονός που περιόρισε δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

- Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αγορά κατασκευών.

Σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια και παράδοση υλικών, καθώς και δυσχέρειες στην εξεύρεση διαθέσιμων συνεργείων, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των έργων.

- Αυξημένο κόστος κατασκευής και υψηλή ζήτηση.

Η συνεχής αύξηση του κόστους κατασκευής, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε πανελλαδικό επίπεδο, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην έγκαιρη υλοποίηση των παρεμβάσεων.

- Ιδιαίτερες συνθήκες στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που προέρχονται από σεισμόπληκτες περιοχές, όπως ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι πληγείσες περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ωστόσο η πρόοδος των παρεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από την έκδοση αδειών επισκευής και την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης των φερόντων στοιχείων των κτιρίων τους. Η υποστελέχωση και ο μεγάλος φόρτος εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές εγκρίσεις, χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών ή των μηχανικών τους.

Είναι προφανές ότι χωρίς την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ως Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητάμε:

- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» έως την 31η Ιουλίου 2026.

- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» έως την 31η Αυγούστου 2026.

- Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος και πρόσθετης παράτασης για τους δικαιούχους που προέρχονται από σεισμόπληκτες περιοχές, ώστε να μη χαθούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις εξαιτίας καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στους ίδιους.

Πιστεύουμε ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, στην απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία ή διευκρίνιση.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Μαρία Γ. Λυδάκη

Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση:

- Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης

- Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

- ΜΜΕ

Εσωτερική διανομή:

- Mέλη της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Εκλεγμένοι στη Κεντρική Αντιπροσωπεία μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Γραφείο Προϊσταμένης

- Γραφείο Μηχανικών

- Χρονολογικό αρχείο

- Φάκελος Δ.Ε.

- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ